- BIJLAGE 1

- Implementatie Nederland Open in Verbinding

- Stand van Zaken per actielijn

A. Open standaarden

- Het College Standaardisatie publiceert in januari 2008 een basislijst met open standaarden (checklist) ten behoeve burgers, bedrijven en overheden. Deze lijst wordt vervolgens onderhouden en verder aangevuld.

Het college Standaardisatie ontwikkelt en beheert een lijst met open standaarden. Vanaf maart 2008 is die lijst beschikbaar op www.forumstandaardisatie.nl. en kunnen standaarden worden voorgedragen voor opname op de lijst. Op die lijst staan nu acht open standaarden die het verschil kunnen maken voor betere interoperabiliteit en minder leveranciersafhankelijkheid. Deze lijst is groeiend. Zo zijn er op dit moment twaalf standaarden die voorgedragen zijn om op de lijst te komen. Daarvan worden er momenteel vijf door experts getoetst. Voor overheidsorganisaties en marktpartijen is ook een leidraad gepubliceerd om na te kunnen gaan of een beoogde standaard wel open is.

- Overheden en instellingen uit de (semi-)publieke sector voeren vanaf 2 april 2008 (Rijksdiensten) of 31 december 2008 (medeoverheden en overige instellingen) het “pas toe of leg uit”-principe in bij ICT-opdrachten (inkoop en aanbestedingen) voor het toepassen van open standaarden bij nieuwbouw, verbouw of contractverlenging.

In april 2008 heeft het kabinet ingestemd met een instructie voor een “pas-toe-of-leg-uit regime” voor open standaarden. Op 21 november 2008 is de Instructie rijksdienst inzake aanschaf ICT-diensten en ICT-producten gepubliceerd in de Staatscourant. Dit had te maken met de afronding van de notificatieprocedure bij de Europese Commissie voor de instructie. In het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP), dat op 1 december 2008 is vastgesteld, zijn onder meer de uitgangspunten voor het “past toe of leg uit regime” vastgelegd voor provincies, gemeenten en waterschappen.

- Op voordracht van het College Standaardisatie wordt, ter nadere uitwerking van de NORA, een interoperabiliteitsraamwerk opgesteld, dat uitgangspunten aangeeft voor het toepassen van standaarden zodanig dat interoperabiliteit bevorderd wordt.

Naar aanleiding van de basisversie voor een interoperabiliteitsraamwerk zijn medio 2008 veel reacties gekomen. Dat was de aanleiding om in de herziening van de Nationale Overheids Referentie Architectuur (NORA) interoperabiliteit een centrale plek te gaan geven, bestuurders meer te betrekken bij de NORA en focus aan te brengen op belangrijke principes voor de inrichting van de overheidsdienstverlening met ICT. Met de ondertekening van het NUP heeft de NORA een meer verplichtende werking gekregen voor de rijksoverheid en decentrale overheden. Momenteel loopt de reviewfase over het strategiekatern NORA 3.0 (interoperabiliteitsraamwerk nieuwe stijl). Het definitieve strategiekatern wordt in mei 2009 voorgelegd aan het College Standaardisatie.

- ICT-opdrachten kunnen tijdig voor de gewenste publicatiedatum vrijwillig voor advies over open standaarden worden voorgelegd aan een programmabureau.

Deze actie sluit aan op de wens van de Kamer om te bevorderen dat ICT aanbestedingstrajecten in lijn zijn met de afspraken in NOiV. In 2008 heeft het programmabureau op verzoek adviezen verleend bij aanbestedingen en in een aantal gevallen zelf assistentie aangeboden bij ICT-aanbestedingstrajecten. Op deze advies- en waakhondfunctie wordt in 2009 versterkt ingezet. Daarnaast zijn er intensieve contacten met  het project DWR die de betrokkenheid van het programmabureau NOiV bij de uitvoering van dit traject garanderen. Verdere werkafspraken worden gemaakt met het ministerie van BZK over een plan van aanpak monitoring grootschalige ICT projecten.

- Handhaving van de inzet van open standaarden geschiedt op basis van high trust met daarop toegesneden lichte instrumenten als monitoring en ranking.

Jaarlijks wordt in oktober/ november een onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van het actieplan en deze bevindingen worden aan de Tweede Kamer gerapporteerd.  De eerste meting is in oktober 2008 gedaan en wordt als onderdeel van deze Voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. In mei 2009 wordt een eerste overzicht van scores van overheidsorganisaties op open standaarden en open source software (ranking) gepubliceerd op de website www.noiv.nl

- Rijksdiensten ondersteunen vanaf april 2008, naast de huidige bestandsformaten, ODF voor lezen, schrijven en uitwisselen van documenten. Mede-overheden en overige instellingen volgen zo snel mogelijk, doch uiterlijk december 2008.

Alle kerndepartementen ondersteunen ODF. De Tweede Kamer en Raad van State (hoge colleges van staat) zijn ook gereed. Echter nog niet alle ministeriële diensten hebben ODF- ondersteuning geregeld. Het programmabureau ondersteunt de invoering van ODF. In december 2008 zijn mede-overheden voorzien van een USB-stick waarop het gehele ODF-dossier staat inclusief open source software waarmee aan actielijn 6 voldaan kan worden. De  toelichting op het actieplan voor invoering van ODF is inmiddels omgevormd tot een extern publiceerbaar document ter ondersteuning van met name medeoverheden. Vanuit de Manifestgroep zijn signalen dat de presentatie enkele maanden terug in de Architectuurraad inmiddels tot invoeringsactiviteiten heeft geleid.

6a.	Inrichten van een open standaarden brigade en meldpunt gesloten standaarden

In 2008 zijn de uitgangspunten vastgesteld en voorbereidingen getroffen voor het inrichten van het meldpunt gesloten standaarden en de Servicebrigade Open Standaarden. Voor de Servicebrigade wordt aangesloten bij de activiteiten van de EGEM/I-teams die doelgroeporganisaties van het actieplan bereiken, ook in het kader van het NUP. Voor de rijksoverheid wordt service over open standaarden geborgd door aan te sluiten bij de departementale implementatiestrategie. Het meldpunt wordt vormgegeven in overleg met de open communities, gebruikersgroepen en leveranciers. De ervaringen van het programmabureau tot nu toe leren dat het meldpunt niet alleen meldingen of tips krijgt over eisen of toepassen van gesloten standaarden maar ook andere vragen of klachten over implementatie van NOiV bij ICT-aanbestedingstrajecten. Het meldpunt wordt daarom zo ingericht dat op deze meldingen kan worden gereageerd met behulp van een netwerk van experts (uit bijvoorbeeld overheidsorganisaties, open communities, gebruikersgroepen, leveranciers). Daardoor ontstaat de garantie dat het meldpunt bijdraagt aan een betere uitvoering van NOiV.

6b.	Doorvertaling van de relevante acties voor de sectoren onderwijs en zorg

- Onderwijs activiteiten op hoofdlijnen

Doorontwikkeling van de relevante acties in de onderwijssector is een complex. Partijen in het onderwijsveld zijn veelal autonoom, hebben verschillende rollen en belangen en er zijn veel open standaarden en open source software initiatieven die los van elkaar ontstaan zijn. Om uitvoering van het actieplan in deze sector te ondersteunen is in eerste instantie een goede analyse van het speelveld gemaakt. Daartoe heeft EZ in de eerste helft van 2008 gesproken met verschillende sleutelpersonen en -organisaties in het onderwijsveld. Daaruit blijkt dat er al diverse initiatieven binnen het onderwijs bestaan die zich richten op open standaarden. Deze initiatieven kunnen verder uitgewerkt of versneld worden of als inspiratie dienen voor andere sectoren. Tevens zijn op basis van in opdracht van EZ uitgevoerd onderzoek de belangrijkste actoren voor open standaarden en open source software binnen het onderwijsveld in kaart gebracht. Ook is geanalyseerd bij welke actoren inspanningen naar verwachting op korte termijn het meeste resultaat opleveren. Daarbij moet zorgvuldig afgewogen worden wat de overheid kan doen en welke rol partijen in het veld hebben.

De activiteiten die uitgevoerd worden betreffen zowel de bedrijfsvoering als het curriculum op scholen. Voor de bedrijfsvoering ontwikkelt het programmabureau een implementatieplan voor het onderwijs voor de aanbesteding, inkoop en gebruik van apparatuur/software met open standaarden en zo mogelijk met open source software.

Voor het opnemen van de thema’s open source software en open standaarden binnen de curricula van onderwijsinstellingen staan de partijen in het veld aan de lat. Het Programmabureau biedt hierbij ondersteuning. Een voorbeeld van deze ondersteuning is de verspreiding van een brochure over OS & OSS (vanuit het programma Digibewust i.s.m. St. Kennisnet) onder 9000 directeuren van het primair onderwijs en ruim 3500 (vestigings)directeuren  en ICT -coördinatoren in het voortgezet onderwijs.

Stichting Kennisnet heeft de website www.ossinhetonderwijs.nl geactualiseerd. Op 17 december j.l. werd het congres Edu-Exchange waar het thema ‘open’ centraal stond, door meer dan 400 mensen bezocht. Dit werd georganiseerd door Kennisnet, NEN, EduStandaard en Surffoundation. De eerste helft van 2009 zullen vanuit het Programmabureau en partijen in het veld andere concrete activiteiten uitgevoerd worden.

- Zorg activiteiten op hoofdlijnen

In 2008 hebben brainstormsessies plaatsgevonden met VWS, EZ en Nictiz. In het eerste kwartaal van 2009 zal (vergelijkbaar met de sector onderwijs) Inmiddels is een onderzoek opgestart naar activiteiten die op korte termijn het meest resultaat opleveren inzake gebruik van open standaarden en open software in de sector. Dit onderzoek zal in het tweede kwartaal worden afgerond.

B. Open source software

- Alle ministeries hebben in januari 2009 een implementatiestrategie ontwikkeld voor de aanbesteding en inkoop en het gebruik van open source software; in juni 2008 meer dan de helft van de ministeries. Dit kan uiteraard ook betrekking hebben op gezamenlijke of interdepartementale implementatiestrategieën.

Het interdepartementaal overleg directeuren I (IODI) heeft op 8 mei 2008 het plan met betrekking tot een implementatiestrategie aangenomen. Het programmabureau ondersteunde dit met een plan van aanpak voor een gezamenlijke open source implementatie ten behoeve van kerndepartementen. Dit plan adresseert horizontale trajecten (bijvoorbeeld. inkoopstrategie, document management en ODF-ondersteuning), gezamenlijke trajecten (bijvoorbeeld Digitale Werkomgeving Rijk) en departementale trajecten (bijvoorbeeld gevechtssystemen Defensie of wegmeetsystemen RWS). Het programmabureau heeft de aanpak in zijn huidige plan verder geconcretiseerd en toegesneden op de eigenheid van ieder ministerie.

Eind 2008 hadden 7 van de 13 ministeries een OSS implementatiestrategie. Met 6 ministeries is in het eerste kwartaal 2009 een strategiedag gepland als voorbereiding op de implementatiestrategie. In het tweede kwartaal worden de uitkomsten van de 13 departementale implementatiestrategieën gepubliceerd.

- Medeoverheden en overige instellingen (onderwijs, zorg, sociale zekerheid) hebben in januari 2010 een implementatiestrategie ontwikkeld voor de aanbesteding, inkoop en het gebruik van open source software.

Zoals besproken met de Tweede Kamer hebben BZK en EZ afspraken gemaakt met de medeoverheden over de implementatie van het actieplan. De afspraken gaan over de hele linie van het actieplan (inclusief actielijn 8) en zijn achtereenvolgens geregeld in:

  - Bestuurakkoord gemeenten - juni 2007

  - Bestuursakkoord provincies - voorjaar 2008 (voor één jaar)

  - Akkoord over uitvoeringsagenda NOiV - 5 juni 2008

  - Akkoord NUP – 1 december 2008

Het programmabureau ondersteunt medeoverheden in 2009 met het invoeren van implementatiestrategieën.

- Stimuleringsbeleid opgesteld voor voorhoedelopers en uitvoering hiervan

Er is bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) een haalbaarheidsonderzoek voor OSS op de desktop gedaan. De NMa heeft mede op basis daarvan besloten op de korte termijn nog niet over te stappen op een volledig open desktop. Wel levert het rapport voldoende aanknopingspunten om geleidelijker naar open alternatieven te migreren. Bij Octrooicentrum Nederland (OCNL)  is de voorbereidingsfase voor migratie in volle gang. OCNL  heeft sinds september 2008 een nieuwe website met rijkshuisstijl die volledig op open source software draait. Het kabinet gaat in 2009 actief op zoek naar meer van dergelijke voorhoedelopers.

C. Flankerende acties

- Communicatie en samenwerkingsverbanden: in het najaar van 2007 en het voorjaar van 2008 zal het Ministerie van Economische Zaken samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken communicatiebijeenkomsten organiseren met bedrijven, leveranciers en de diverse overheidsdoelgroepen om de plannen toe te lichten en te komen tot praktische afspraken voor de uitvoering daarvan.

De organisatie van bijeenkomsten met bedrijven, leveranciers en de diverse overheidsdoelgroepen  is onderdeel van het werkplan van het  programmabureau NOIV. Er hebben meerdere bijeenkomsten plaatsgevonden. De heer Erik Gerritsen (voormalig Gemeentesecretaris Amsterdam) is per 1 september aangetreden als ambassadeur voor de decentrale overheden en de maatschappelijke sectoren. Daarnaast zal voor het onderwijsterrein een speciale gezant worden aangesteld.

- Het Kabinet zal, daar waar relevant en mogelijk, zich actief inspannen om het gebruik van open standaarden en open source software in Europees verband te bevorderen. Niet alleen in de diverse comités en werkgroepen ter voorbereiding van Europees beleid, maar ook bijvoorbeeld als vereiste bij het indienen van bestek voor de eGovernment Awards van de Europese Commissie.

Het gebruik van open standaarden en open source software in Europees verband wordt met name vormgegeven in de programma's IDA, IDA-2 en IDABC. Deze programma’s zijn de voorlopers van ISA, het programma voor interoperabiliteit Europese overheidsorganisaties. Nederland is daar actief bij betrokken.

In 2008 is tevens verkend hoe het beleid voor open standaarden en open source in ‘Brussel’ nog steviger kan worden verankerd. In dat verband zijn contacten gelegd met een zestal EU landen waar mogelijk steun voor het Nederlandse beleid te verwachten is. Er is sprake van sympathie voor en erkenning van de Nederlandse doelstellingen en aanpak. De beleidsbehoefte in Nederland is niet uniek maar de politieke context wel. Hierdoor loopt Nederland voorop met het actieplan dat een procesmatige aanpak koppelt aan maatschappelijke doelstellingen. Leidraad voor internationale inzet is het NOiV beleid in Brussel te borgen via de komende drie EU voorzitterschappen.

12. Inrichten van een Programmabureau

Volgens planning is begin januari opdracht gegund voor de inrichting van een programmabureau. Per 1 juni is een programmamanager aangetreden. De start van de werkzaamheden heeft daarmee vertraging opgelopen. Het Programmabureau heeft in 2008 een half jaar op volle toeren gedraaid.

- Verkennen nieuwe vormen van business cases

Door de juiste momenten te kiezen en een goede businesscase te maken kunnen onnodige migratiekosten voorkomen worden. Het gaat om (nieuwe) aanbestedingen ten behoeve van nieuw- en verbouw en contractverlenging van ICT. Bij het opstellen van implementatiestrategieën kan de wens  tot snelle migratie naar open standaarden en open source software worden meegenomen. Deze actielijn wordt daarom uitgevoerd in samenhang met het invoeren van implementatiestrategieën voor open source software (actielijn 8). Mogelijk komen hier nieuwe businesscases uit voort.

- Gemeenschappelijke Verklaring met ICT~Office en Manifest Open Overheden

In september 2007 hebben ICT Office, EZ en BZK de verklaring 'Verbetering samenwerking overheid en ICT bedrijfsleven' getekend. Onderdeel daarvan is het 'Manifest open overheidsorganisaties' waarin vier behoeftes van de overheid als ICT gebruiker staan beschreven. Het gaat om interoperabiliteit, digitale duurzaamheid, leveranciersonafhankelijkheid en transparantie & controleerbaarheid.  In overleg tussen de markt en de overheid is met name gewerkt aan de praktische invulling van het interoperabiliteitsvraagstuk. De NORA versie 3.0 en recent met de consultatieronde voor het Strategiekatern Interoperabiliteit zijn daar concrete voorbeelden van. Ook voor de andere drie onderwerpen wordt het gesprek aangegaan.

- Software in gebruik bij de overheid

Het starten en begeleiden van onderzoek naar gebruik van open source software door het Rijk wordt in samenhang met de OSS implementatiestrategieën uitgevoerd. Het blijkt dat bij ministeries en gemeenten animo bestaat voor het beschikbaar stellen van in opdracht ontwikkelde software. Het programmabureau onderzoekt onder welke voorwaarden deze kan worden verstrekt.

16. Onderzoek werking softwaremarkt door de NMa

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) gevraagd om een analyse van de softwaremarkt. De NMa heeft hierop in maart een globale analyse van de softwaremarkt opgesteld, waarbij specifiek wordt ingegaan op de vermeende koppelverkoop tussen hardware en software. Daarnaast heeft de Staatssecretaris ICT~Office verzocht om tot meer duidelijkheid voor de consument te komen omtrent de partij tot wie hij zich moet wenden voor eventuele restitutie bij het niet accepteren van licentievoorwaarden van voorgeïnstalleerde software, zoals ook toegezegd in het Algemeen Overleg over NOiV van 12 december 2007. Per brief van 9 juli 2008 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de analyse van de NMa en de reactie van ICT~Office. ICT~Office heeft per brief van 20 november 2008 de Staatssecretaris van Economische Zaken zoals toegezegd de voor dit doel opgestelde folder toegestuurd over de licentievoorwaarden van voorgeïnstalleerde software. De folder geeft inzicht in de rechten en plichten van consumenten, winkeliers en fabrikanten. Daarmee kan de consument inzicht worden verschaft in de mogelijkheden rond voorgeïnstalleerde software. ICT~Office heeft de betrokken ICT-bedrijven gevraagd de folder te verspreiden onder afnemers en klanten. Tevens adviseren zij hun leden om op de eigen website informatie te geven over hun specifieke beleid op voorgeïnstalleerde software. Voorts is de folder door ICT~Office gestuurd aan de brancheorganisatie van de computerwinkels alsook de Consumentenbond.

17. Onderzoek economische effecten open source software

Het CPB is met dit onderzoek in mei 2008 gestart. De eindrapportage is op 3 maart 2009 verschenen. Het CPB concludeert dat softwaregebruikers vaak stevig zijn verankerd aan de software waarvoor zij ooit gekozen hebben. Nieuwe leveranciers kunnen daardoor moeilijk tot de markt toetreden, en afnemers betalen hoge prijzen. Zo kan het gebeuren dat open source software (software zonder licentiekosten die vrijelijk te bewerken is)  geen voet aan de grond krijgt. Dat kan zelfs gebeuren wanneer open source software goedkoper en beter is dan ingeburgerde “proprietary software”. In die gevallen kan de overheid bijspringen door open source software te stimuleren, bijvoorbeeld door als grote klant deze producten af te nemen of door bij aanbestedingen de voorkeur te geven aan open source software, aldus het CPB. De conclusies van het CPB onderschrijven het met het actieplan NOiV ingezette beleid met betrekking tot open source software.