Lijst van vragen - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

| Kamerstuknummer | : | 33090-A |
| --- | --- | --- |
| Vragen aan | : | Regering |
| Commissie | : | Infrastructuur en Milieu |

| Nr | Vraag | Blz van | tot |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Op grond van welke informatie is de prognose voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) naar beneden bijgesteld met € 24 miljoen? |  |  |
| 2 | a. Heeft de kasschuif bij de projecten Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) invloed op de beschikbare budgetten voor deze projecten? b. Zo ja, wat is die invloed? | 0 |  |
| 3 | Kunt u de neerwaartse bijstelling van de uitgaven voor overige onderzoeken en kleine projecten bij de Realisatieprojecten Waterkeren met € 27 miljoen uitsplitsen en toelichten? | 0 |  |
| 4 | Wat is de reden van de vertragingen in de activiteiten bij het project A15 Maasvlakte-Vaanplein die niet gerelateerd zijn aan Design, Build, Finance, Maintain (DBFM)? | 0 |  |
| 5 | Wat zijn voor de projecten A1/6/9, A2/76 en Dynamisch Verkeers Management (DVM) de redenen voor de vertragingen en de daarmee gepaard gaande onderuitputting? | 0 |  |
| 6 | Betekenen de versnellingen bij de projecten A2 Holendrecht-Oudenrijn, A2 passage Maastricht en de programma’s ZSM 1 en 2 dat deze bedragen al bij voorbaat van de betreffende projectbudgetten zijn uitgegeven en dus niet meer terugkomen? | 0 |  |
| 7 | Wat is de reden dat € 13 miljoen van het budget voor het Actieplan Groei op het Spoor (Kamerstuk 32 404, nr. 55) niet is aangewend? | 0 |  |
| 8 | Wat is exact de onderuitputting van het project Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV SAAL) en wat is de reden hiervan? | 0 |  |
| 9 | Wat zijn de redenen van de overschrijding bij de projecten Hanzelijn, Rotterdam Centraal en Schiedam-Rijswijk tunnel Delft? | 0 |  |
| 10 | a. Heeft het fors te laag inschatten van de benodigde bijdrage van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan het project Vleuten-Geldermalsen te maken met de hoogte van de bijdragen van onder meer de gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat (RWS) aan de deelprojecten? b. Zo ja, kunt u aangeven hoe? c. Wat is de reden voor het te fors laag inschatten van de bijdrage van IenM aan dit project? | 0 |  |
| 11 | Kunt u een overzicht geven van de overschrijdingen en de onderuitputtingen in de Najaarsnota voor het onderdeel Infrastructuurfonds (Kamerstuk 33090-A) die structureel van aard zijn? | 0 |  |
| 12 | a. Kunt u aangeven waarom € 219 miljoen van het budget voor het hoofdvaarwegennet niet is besteed? b. Welk deel van de € 219 miljoen schuift door naar 2012? | 0 |  |
| 13 | Kunnen vrijvallende budgetten ingezet worden voor andere sectoren? | 0 |  |
| 14 | Waarom betaalt u € 107 miljoen euro ten behoeve van het Publiek-Private Samenwerking (PPS)-contract A59 in één keer uit aan de provincie Noord-Brabant? | 0 |  |
| 15 | Schuift de € 72 miljoen voor de Rijn Gouwelijn Oost door naar volgend jaar? Blijft dit budget beschikbaar voor dit project? | 0 |  |
| 16 | Wat gaat u doen met de € 113 miljoen die niet is uitgegeven door ProRail voor kleine infrastructuur en overige projecten? | 0 |  |