Lijst van vragen

| Nr. | Vraag |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kunt u toelichten hoe het mogelijk is dat de wijzigingsbeschikking aan ProRail lager uitvalt, doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015? |  |  |
| 2 | Heeft de vertraging bij de pilot Amsterdam-Utrecht met het European Rail Traffic Management System (ERTMS) invloed op de uitrol van ERTMS? Zo ja, op welke wijze en gaat dit leiden tot extra kosten in de toekomst? Zo ja, in welke omvang? |  |  |
| 3 | Kunt u toelichten welke faunavoorzieningen er worden bedoeld in de zin “Een deel van de “kleine faunavoorzieningen” zijn opgeleverd”? |  |  |
| 4 | Kunt u een overzicht geven van alle vertragingen onder het Programma Kleine Functiewijzigingen en de oorzaken daarvan? |  |  |
| 5 | Hoe kan het zijn dat ProRail te laat een rekening stuurt bij het deelproject Zwolle Spoort? |  |  |
| 6 | Komt er wel een fietstunnel in Leeuwarden? Hoe zit dat? |  |  |
| 7 | Wat voor uitgaven worden er gedaan onder artikel 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer? |  |  |
| 8 | Wanneer wordt het besluit inzake de dekking van de zogenoemde tax adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belastingaanpassingen) verwacht? Kan een nadere toelichting worden gegeven op de gevolgen? |  |  |
| 9 | Wat doet Infraspeed nog allemaal aan de Hogesnelheidslijn(HSL)-Zuid en wat is de taakverdeling met ProRail? |  |  |
| 10 | Waarom zien Fryslân en Groningen dit jaar af van een uitkering uit het budget voor concrete bereikbaarheidsprojecten uit het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn? |  |  |
| 11 | Is het waar dat één op de drie projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) op het hoofdvaarwegennet in 2014 vertraagd is, terwijl dat in 2012 nog maar 15% was? Zo ja, waar wordt dit door veroorzaakt en hoe wordt het opgelost? |  |  |
| 12 | Hoe staat het met de problemen met de berging van de Baltic Ace? |  |  |
| 13 | Hoe kan het zijn dat in het Infrastructuurfonds de uitgaven voort ERTMS omlaag gaan, terwijl deze in de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu omhoog gaan? |  |  |
| 14 | Hoeveel woningen gaat Rijkswaterstaat (RWS) kopen onder artikel 18.06 (Externe veiligheid) en waarom doet juist RWS dat? Hoe wordt dit gedekt? |  |  |
| 15 | Is het een probleem dat er een budgettair tekort van 77 miljoen euro is ontstaan op artikel 12 (Hoofdwegennet) omdat wordt gewerkt met een overprogrammering? Zo ja, hoe wordt dat opgelost? |  |  |
| 16 | Welke vertraging is er bij de Goederencorridor Rotterdam-Genua? |  |  |
| 17 | Kunt u toelichten wat er met de volgende passage wordt bedoeld: “Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt een bedrag ad € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor”? |  |  |
| 18 | Kunt u toelichten wat er wordt bedoeld met de passage: “€ 4 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel13.03 Aanleg spoor overgeboekt naar artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte en wordt ingezet voor minregel investeringsruimte. De € 4 miljoen bestaat uit een maximale bijdrage van € 2,5 miljoen aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor een exploitatieverlies in relatie tot vervanging van de treindienst o.a. IC Den Haag – Brussel € 2,5 miljoen en € 1,5 miljoen aan de NS indien het de stoptrein Roosendaal – Antwerpen wordt versneld. Beide zaken zijn in 2014 niet gerealiseerd”? |  |  |